Easy-Teach 多模态 AI 互动式教学智能体

——团队分工与协作

# 一、团队组成与分工原则

本项目团队由 5 名成员组成，覆盖 AI 算法、后端平台、文档解析与内容生成、交互前端四个技术方向。团队采用「模块归属 + 里程碑负责」的双维度分工方式：纵向上，每位成员负责一个可独立交付的技术模块，对模块的接口、质量与进度负责；横向上，按 M0–M6 里程碑设置阶段主要负责人，牵头该阶段的联调与验收。跨模块接口由项目负责人牵头先固化契约，再由各成员并行开发，避免相互阻塞。

表 1  团队角色与分工总览

| 姓名 | 项目角色 | 负责模块 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陶克钦 | 项目负责人 技术负责人 | 总体架构、前端工程、后端接口、视频解析 | 项目架构与主干代码、Vue 3 前端工程、视频解析模块 |
| 姜文杰 | 后端平台负责人 质量保障 | 服务端平台、数据层、管理端、部署与验收 | FastAPI 服务层、数据模型与迁移、管理端工作区、E2E 测试 |
| 陈澜 | AI 能力负责人 | 意图识别、RAG 检索、知识融合、语音 | RAG 混合检索链路、差异化追问策略、提示词库、教材知识库 |
| 赵钰洁 | 解析与生成引擎 负责人 | 文档解析、PPTX / DOCX / 互动内容生成 | 五类文件解析引擎、三类课件生成器、PPT 样式与模板体系 |
| 潘卓然 | 交互前端负责人 | 对话界面、文件上传、语音组件 | 对话界面、文件上传组件、语音输入组件 |

# 二、成员分工明细

## （一）陶克钦 —— 项目负责人 / 技术负责人

职责概述：负责项目总体架构设计与技术选型，划定模块边界与接口契约，把控整体进度，承担前后端集成与代码评审，并直接负责前端工程与视频解析模块的实现。

主要工作：

1. 项目架构与技术选型：确定 FastAPI + Vue 3 + PostgreSQL + Celery/Redis + DeepSeek 的技术栈，划定 backend/、ai/、gen/、video_parser/、frontend/ 的模块边界，建立统一的 /api/v1 接口规范与错误结构。

2. 前端工程：主导 Vue 3 + TypeScript 工程重构，接入真实后端 API，打通「首页 → 对话 → 预览 → 下载」完整闭环；实现编辑器 AI 配图能力（单页生成、批量自动配图）、满版渐变排版，并修复导出环节缺陷。

3. 后端接口：修复上传接口死锁问题并清理历史假数据；实现生成进度推送、SSE 对话流与资料解析接口。

4. 视频解析模块：独立实现 video_parser/ 视频解析模块（24 个模块），涵盖 ffmpeg/ffprobe 环境预检与子进程超时控制、Whisper 模型加载失败降级、抽帧与关键帧策略、OCR 文本密度判定、中间表示（IR）构建、时间区间精修、教案环节时长归一、学生版内容裁剪与产物原子化落盘。

5. 质量整改：主导视频解析模块阶段 1–6 共 40 余项缺陷修复（编号 S1.1–S6.16），覆盖超时与降级、证据时间戳真实性、抽帧容错、缓存键正确性、SDK 通路配置与产物一致性。

6. 集成与评审：负责全部 8 次合并请求（#3–#10）的评审与主干合并，维护代码规范与提交纪律。

交付物：项目总体架构与主干代码、Vue 3 前端工程、视频解析模块、质量整改记录。

## （二）姜文杰 —— 后端平台负责人 / 质量保障

职责概述：负责服务端平台架构、数据持久化与工程化基础设施，承担管理端开发、部署验收与全项目质量加固。

主要工作：

1. 工程化基础（M0）：统一使用 uv + pyproject.toml + uv.lock 管理 Python 依赖，建立 Alembic 数据库迁移体系与统一环境变量规范，固定接口前缀、错误结构与任务状态枚举。

2. 账号与项目平台（M1–M2）：实现用户注册、登录、JWT 鉴权与角色权限；实现项目创建、列表、详情、软删除与恢复；将消息、资料、任务统一关联到用户与项目，完成数据持久化改造。

3. 服务端架构与数据层：搭建 backend/services 服务层（57 个模块）、backend/routers 路由层与backend/models 数据模型，累计完成 12 个数据库迁移。

4. 管理端与自动化测试：实现管理员工作区（用户管理、公共知识库管理、模型提供商与模型选择），并补充端到端（E2E）测试覆盖。

5. 导出验收与质量加固（M6）：完成课件导出验收，主导全项目整改与加固，输出接口契约文档 docs/backend-api-contract.md。

交付物：FastAPI 服务端平台与数据层、管理端工作区、12 个数据库迁移、E2E 测试、接口契约文档。

## （三）陈澜 —— AI 能力负责人

职责概述：负责 AI 能力建设与知识库检索链路，覆盖意图识别、检索增强生成、知识融合与语音转写。

主要工作：

1. AI 模块框架：搭建意图理解（ai/intent）、RAG 检索（ai/rag）、知识融合（ai/fusion）、语音转写（ai/speech）与提示词工程（ai/prompts）五个子模块，形成完整 AI 能力底座。

2. 混合检索（M3）：实现向量检索（权重 0.7）与关键词检索（权重 0.3）联合的混合检索策略，并将知识库扩展至 4 本教材，显著提升课程相关证据的召回质量。

3. 提示词工程：设计需求澄清、知识融合、内容生成等场景的提示词模板，保证模型输出结构稳定、可解析、可校验。

4. 效果调优：针对不同课程类型实现差异化追问策略，优化知识融合输出以充实教案内容；完成 AI 模块对新数据结构的适配，检索加载器对接解析模块产出。

交付物：RAG 混合检索链路、意图识别与差异化追问策略、提示词库、4 本教材知识库。

## （四）赵钰洁 —— 解析与生成引擎负责人

职责概述：负责多模态资料解析引擎与课件生成引擎，是「资料 → 蓝图 → 三类产物」核心链路的实现者。

主要工作：

1. 解析模块（M2）：实现 gen/parse 解析引擎，覆盖 PDF、Word、图片、音频、视频五类资料的统一解析，输出结构化内容，供证据链构建与向量检索使用。

2. 生成引擎（M5）：实现三类课件生成器 —— gen/pptx PPT 课件生成器、gen/docx Word 教案生成器、gen/anim 动画与互动游戏生成器，由同一份教学蓝图驱动。

3. 排版与模板体系：设计 PPT 样式与常量系统（gen/pptx/layout.py）及页面模板定义（gen/pptx/slides.py），保证生成产物的视觉一致性与可扩展性。

4. 生成提示词：编写教案与课件生成所需的提示词模板（gen/prompts）。

交付物：五类文件解析引擎、PPTX / DOCX / HTML5 互动内容三类生成器、PPT 样式与模板体系。

## （五）潘卓然 —— 交互前端负责人

职责概述：负责教师端交互层实现，覆盖对话、资料上传与语音输入三类核心交互。

主要工作：

1. 需求共创界面（M1）：实现对话界面，支撑教师以自然语言表达教学需求并接收 AI 主动追问，完成需求共创环节的交互闭环。

2. 资料上传交互（M2）：实现文件上传组件，支持多类型资料的选取、上传与状态反馈。

3. 语音组件（M4）：实现语音输入与转写组件，将语音结果接入统一消息流水线。

4. 基础架构融合：参与前端基础架构搭建与业务组件融合，为后续页面开发提供复用基础。

交付物：对话界面、文件上传组件、语音输入组件。

# 三、里程碑责任分配

项目按 M0–M6 七个里程碑推进，每个里程碑设一名主要负责人牵头该阶段的开发、联调与验收，并配置协作成员参与。具体责任分配如下。

表 2  M0–M6 里程碑责任矩阵

| 里程碑 | 阶段目标 | 主要负责人 | 协作成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 基线与工程化：依赖管理、迁移体系、接口规范 | 姜文杰 | 陶克钦 |
| M1 | 账号、项目与数据持久化 | 姜文杰 | 潘卓然、陶克钦 |
| M2 | 需求共创与多模态资料解析 | 赵钰洁 | 潘卓然、陈澜、陶克钦 |
| M3 | 资料解析、知识库与检索 | 陈澜 | 陶克钦 |
| M4 | 教学蓝图与课件生成 | 赵钰洁 | 陈澜、陶克钦 |
| M5 | 局部修改、版本管理与导出 | 赵钰洁 | 陶克钦 |
| M6 | 质量、部署与验收 | 姜文杰 | 陶克钦、陈澜 |

# 四、协作机制

1. 分支管理与代码评审：主干 main 分支保持可发布状态，功能开发在特性分支进行，统一通过合并请求（Pull Request）提交评审，由项目负责人评审通过后合入主干；全项目累计完成 8 次合并请求（#3–#10）。

2. 接口契约先行的并行开发：跨模块接口先固化 Schema 与 API 文档，再并行开发，减少前后端与模块之间的返工；接口变更必须同步更新后端 Schema、接口文档与契约测试。

3. 里程碑验收制度：每个里程碑完成后运行对应测试并记录结果，达标后方可进入下一阶段；长任务统一具备状态、进度、错误、重试与幂等策略。

4. 文档与知识沉淀：维护开发交接文档、接口契约文档、整改计划与验收矩阵，保证成员之间上下文可传递、责任可追溯。

# 五、工作量统计

下表统计各成员在 2026 年 7 月 21 日至 9 月 23 日期间的代码贡献情况。统计已排除教材 PDF 等大体积二进制文件，仅计入源码与文档的实际改动。

表 3  成员代码贡献统计

| 成员 | 文件变更次数 | 新增代码行 | 删除代码行 | 主要涉及范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜文杰 | 355 | 36,335 | 5,091 | backend/services、backend/routers、backend/models、backend/core、alembic、frontend/src |
| 陶克钦 | 247 | 20,995 | 1,173 | backend/services、backend/routers、frontend/src、video_parser、docs |
| 潘卓然 | 32 | 5,647 | 87 | frontend/src |
| 陈澜 | 47 | 1,516 | 484 | ai/rag、ai/prompts、ai/intent、ai/fusion、ai/speech |
| 赵钰洁 | 24 | 1,177 | 203 | gen/parse、gen/pptx、gen/docx、gen/anim |
| 合计 | 705 | 65,670 | 7,038 | — |